**Raport ze spotkania z klientem**

**Spotkanie nr. 3**

**Cel spotkania:**

Przedstawienie klientowi wersji GUI.

Wstępne uzgodnienie kolejnego spotkania w celu omówienia i przedstawienia prototypu aplikacji.

**Data spotkania:** 22.03.2016 godz.: 15:00 – 16:30

**Miejsce spotkania:** Restauracja „Fenicja” ul. Zwycięstwa 46, 75-020 Koszalin

**Uczestnicy spotkania:**

Łukasz Gogacz- przedstawiciel firmy „F.A.P”

Jan Kowalski- zleceniodawca projektu

**Notatkę sporządził: Łukasz Gogacz**

**Data sporządzenia notatki:** 22.03.2016

**Przebieg spotkania**

1. Rozmowa z klientem na temat specyfikacji poruszonej na poprzednim spotkaniu.
2. Klient zaakceptował wersję specyfikacji z poprzedniego spotkania, nie dodając żadnych poprawek.
3. Rozmowa z klientem na temat GUI.
4. Przedstawienie klientowi wersji GUI.
5. Zapoznanie się klienta z GUI.
6. Propozycje klienta do zmiany GUI.
7. Uzgodnienie z klientem terminu ostatecznego w którym może wprowadzić zmiany w GUI.
8. Dodanie po dwóch funkcjach kolejnych nowych funkcji zaproponowanych przez klienta będzie wiązała się z dodatkowym kosztem dla klienta wynoszącym 1000 zł od kolejnej jednej funkcji oraz wydłuży czas prac zespołu projektowego o dwa dni dłużej na każdą jedną funkcję.
9. Termin możliwości wprowadzania zmian od 22.03.2016 do dnia 24.03.2016 do godziny 1500
10. Ustalenie kary przekroczenia dopuszczalnego terminu wynoszącej

- Jeżeli klient postanowi zmienić zatwierdzoną wersje specyfikacji dnia 24.03.2016 r po godzinie 1459 zobligowany jest zapłacić firmie F.A.P kare z tytułu niedotrzymania warunków umowy wynoszącą 4000 zł

1. Po dokładnym zapoznaniu się z wersją GUI klient stwierdził że zmiany które można byłoby wprowadzić nie są znaczące i ostatecznie zaakceptował aktualna wersję GUI twierdząc że jest „usatysfakcjonowany” aktualna wersją.
2. Podpisanie umowy z klientem z zaznaczeniem akceptacji GUI
3. Ustalenie terminu kolejnego spotkania w celu przedstawienia klientowi Prototypu aplikacji